РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВОБОДНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБУЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2024 г.                                                                                                                 № 30

с. Нижние Бузули

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы», утверждённую постановлением администрации от 06 ноября 2014 года № 90

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Нижнебузулинского сельсовета от 11.10.2017 года № 29 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнебузулинского сельсовета, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», администрация Нижнебузулинского сельсовета,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы» утверждённую постановлением администрации от 06 ноября 2014 года № 90 (с учётом изменений от 14.09.2018 № 29, 29.11.2019 № 45, 29.01.2020 № 4, 14.04.2020 № 17, 14.01.2021 № 1, 26.10.2021 № 51, 06.04.2022 №17, 02.11.2022 №31, 29.12.2022 № 34, от 07.11.2023 № 21, 29.12.2023 №29, 24.07.2024№16):

В пункте 1 «Паспорт муниципальной программы»

1.1. раздел «Перечень подпрограмм» добавить подпрограмму «Дорожный фонд».

1.2. раздел «Задачи муниципальной программы»  добавить мероприятие: « - содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах поселения органам местного самоуправления Нижнебузулинского сельского поселения»

1.3.раздел «Объёмы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Бюджет сельского поселения.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015-2025 годы – 18864,18 тыс. рублей., в том числе по годам:

2015 год – 559,0 тыс. руб.;            2016 год – 454,0 тыс. руб.;

2017 год – 746,0 тыс. руб.;            2018 год – 340,2 тыс. руб.;

2019 год – 997,5 тыс. руб.;            2020 год – 2064,0 тыс. руб.;

2021 год – 1732,13 тыс. руб.;         2022 год – 5483,2 тыс. руб.;

2023 год – 1029,85 тыс. руб.;       2024 год – 4160,2 тыс. руб.;

2025 год – 1298,1 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета:

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;                  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;                  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;                  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 1500,0 тыс. руб.;         2022 год – 1500,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;              2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0тыс. руб.

За счет средств районного бюджета:

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;                2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;                2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;                2020 г. – 0,0 тыс. руб.»

2021 год – 33,8 тыс. руб.;            2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 990,6 тыс. руб.;            2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0тыс. руб.

1.4. В пункте 1.6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» внести изменения в структуру финансирования программы:

Бюджет сельского поселения.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015-2025 годы – 18864,18 тыс. рублей., в том числе по годам:

2015 год – 559,0 тыс. руб.;            2016 год – 454,0 тыс. руб.;

2017 год – 746,0 тыс. руб.;            2018 год – 340,2 тыс. руб.;

2019 год – 997,5 тыс. руб.;            2020 год – 564,0 тыс. руб.;

2021 год – 1732,13 тыс. руб.;        2022 год – 5483,2 тыс. руб.;

2023 год – 1029,85 тыс. руб.;      2024 год – 4160,2 тыс. руб.;

2025 год – 1298,1тыс. руб.

За счет средств областного бюджета:

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;                  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;                  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;                  2020 г. –0,0 тыс.руб.;

2021 год – 1500,00 тыс. руб.;       2022 год –1500.0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;              2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0тыс. руб.

За счет средств районного бюджета:

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;                2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;                2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;                2020 г. – 0,0 тыс. руб.»

2021 год – 33,8 тыс. руб.;           2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 990,6 тыс. руб.;         2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0тыс. руб.

1.5. Приложение к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах и разместить на официальном сайте администрации Нижнебузулинского сельсовета в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Нижнебузулинского сельсовета                                                                  А.А. Сиваев

Приложение № 1

к муниципальной программе

2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемы объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нижнебузулинского сельского поселения | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 1. | Организация уличного освещения | 750,00 |  | Доля протяженности освещенных частей улиц | % | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 |
|  |  |  |  | Количество эксплуатируемых муниципальных светильников | ед. | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 30 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 |
| 2. | Организация благоустройства территории сельского поселения | 2410,0 |  | Доля отремонтированных грунтовых колодцев | % | 18 | 30 | 40 | 50 | 75 | 85 | 100 | 30 | 40 | 50 | 75 | 85 |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев | ед. | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 0 | 14 | 6 | 9 | 11 | 13 | 0 |
| 3. | Организация по приобретению и установке детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок, содержание в надлежащем состоянии существующих детских и спортивных площадок; | 120,0 |  | Количество детских площадок на территории сельских поселений | ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4. | Организация по уничтожению сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков. | 80,0 |  | Сокращение сырьевой базы конопли. Уменьшение числа лиц, употребляющих наркотические средства и вещества. | га | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Благоустройство лестницы с тротуаром возле СДК по ул.Новая 2а в с.Нижние Бузули Свободненского района Амурской области | 1473,03 |  | Благоустройство лестницы с тротуаром возле СДК по ул.Новая 2а в с.Нижние Бузули Свободненского района Амурской области | % | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | ед. | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах поселения органам местного самоуправления Нижнебузулинского сельского поселения |  | 990,66 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах поселения органам местного самоуправления Нижнебузулинского сельского поселения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

| Приложение № 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий муниципальной программы. "Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы"... |
| --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Задача 1. Организация уличного освещения |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 1802,3 | 153 | 70 | 153 | 70 | 4,0 | 0 | 832,2 | 520,1 | 0 | 0 | 0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения (электроэнергия) |  | Итого | 2015-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 820,1 | 100,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 520,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения |  | Итого | 2015-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 982,2 | 53,0 | 20,0 | 53,0 | 20,0 | 4,0 | 0 | 832,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Задача 2. Организация благоустройства территории Нижнебузулинского сельского поселения |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 22735,22 | 406 | 384 | 593 | 270,2 | 993,5 | 590,7 | 899,93 | 4963,1 | 9039,184 | 4160,2 | 1298,1 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 2510,3 | 100,0 | 78 | 100,0 | 0 | 200,0 | 110,7 | 60,0 | 1861,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 2510,3 | 100,0 | 78 | 100,0 | 0 | 200,0 | 110,7 | 60,0 | 1861,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Содержание в надлежащем состоянии (ремонт) детских площадок |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Озеленение территории поселений |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 92 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 92 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Благоустройство территории( санитарная уборка территории ,скашивание сухой травы, спиливание аварийных деревьев и другие мероприятия) |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 18484,95 | 100,0 | 100,0 | 287,0 | 100,0 | 430,5 | 411,0 | 732,13 | 3011,5 | 8905,18 | 4061,2 | 1199,10 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 18484,95 | 100,0 | 100,0 | 287,0 | 100,0 | 430,5 | 411,0 | 732,13 | 3011,5 | 8905,18 | 4061,2 | 115,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Ликвидация стихийных свалок |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 260 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 260 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Приобретение контейнеров и ремонт контейнерных площадок |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 551 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 81,0 | 300,0 | 10,0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 551 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 81,0 | 300,0 | 10,0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 7. Отлов безнадзорных животных |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 8. Устройство и ремонт грунтовых колодцев |  | Итого | 2015-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 220,2 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,2 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 9. Благоустройство и содержание территории кладбища, содержание и ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 241 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 241 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| 2.10 | Мероприятие 10. Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков |  | Итого | 2015-2025 гг. |  | 139,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 37,8 | 5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 139,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 37,8 | 5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 2.11 | Благоустройство лестницы с тротуаром возле СДК по ул.Новая 2а в с.Нижние Бузули Свободненского района Амурской области |  | итого | 2015-2025 гг. | 1473,33 |  |  |  |  |  |  | 1473,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  | 398,03 |  |  |  |  |  |  | 398,03 | - | - | - | - | - | Глава администрации |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.12 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах поселения органам местного самоуправления Нижнебузулинского сельского поселения |  | итого | 2023-2025 гг. | 990,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,6 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | Глава администрации |
|  |  |  | Средства районного бюджета |  | 990,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,666 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |